截至2021年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 桂林市雁山区水利局 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2145-0014 | 一般债券 | 248 | 2021-08-26 | 3.48 | 15 | 桂林市雁山区小型水库安全运行项目 | 雁山区 | 248 | 248 | 160 | 160 | 1、5个水库一般债券资金维修养护项目已全部完工，完成投资约8万元；2、兰口水库除险加固工程遗留问题处理已完工验收，完成投资约22万元；毛园口水库除险加固工程遗留问题处理项目目前已完成85%，完成工程投资约100万元.完成的项目运营良好，较大的发挥经济效益和社会效益。 |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2020-2021年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 桂林市雁山城市建设投资有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | Q2145-0023 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 201-05-27 | 3.8 | 20 | 桂林市雁山区奇峰创业工业园区（一期)工程 | 产业园区基础设施 | 75604.84 | 20000 |  | 16768 | 0 |  | 正在施工中，预计2022年8月完成标准厂房建设 |  |
| 桂林市雁山城市建设投资有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期） | Q2045-0035 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2020-08-05 | 3.67 | 15 | 桂林市雁山区文旅产业园配套基础设施建设工程 |  | 103587.82 | 10000 |  | 10000 | 0 | 已完成大埠路、乐园路、35KV大埠变电站迁移工程施工 | 项目尚未投入运营 |  |
| 桂林市桂雁经济发展有限责任公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项 债券（二期）——2020年广西壮族自治区 政府专项债券（八期） | Q2045-0012 | 其他自平衡专项债券 | 37000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | 桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程 |  | 116899.89 | 37000 |  | 37000 | 0 | 已完成中心环线道路、A1地块2#3#8#9#、C3地块8#10#路、B-2-6道路、大桂林生态休闲旅游精品线路雁山--会仙段（桂林市大学聚集区永良路提升工程） | 项目尚未投入运营 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2020-2021年末专项债券及对应项目情况。

附件3

截至2021年末发行的新增地方政府一般

债券资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2021年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2021年末新增一般债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 248 |  | 248 |
| 1 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 248 | 201一般公共服务支出 |  |
| 2 |  |  | 202外交支出 |  |
| 3 |  |  | 203国防支出 |  |
| 4 |  |  | 204公共安全支出 |  |
| 5 |  |  | 205教育支出 |  |
| … |  |  | 206科学技术支出 |  |
|  |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  |  | 208社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  |  | 211节能环保支出 |  |
|  |  |  | 212城乡社区支出 |  |
|  |  |  | 213农林水支出 | 248 |
|  |  |  | 214交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 216商业服务业等支出 |  |
|  |  |  | 217金融支出 |  |
|  |  |  | 219援助其他地区支出 |  |
|  |  |  | 220自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  | 221住房保障支出 |  |
|  |  |  | 222粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |

附件4

截至2021年末发行的新增地方政府专项

债券资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2021年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2021年末新增专项债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  |  |  | 20000 |
| 1 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期 | 20000 | 206科学技术支出 |  |
| 2 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3 |  |  | 208社会保障和就业支出 |  |
| 4 |  |  | 211节能环保支出 |  |
| 5 |  |  | 212城乡社区支出 |  |
| … |  |  | 213农林水支出 |  |
|  |  |  | 214交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 217金融支出 |  |
|  |  |  | 2290402其它地方自行试点项目收益专项债 | 20000 |