截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 桂林市雁山区卫生健康局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | P21450311-0012 | 一般债券 | 750 | 2022-03-16 | 2.96% | 10 | 桂林市雁山中心卫生院防控救治能力提升项目 | 桂林市雁山区雁中路119号 | 750 | 750 | 366.09 | 366.09 | 2022年12月30日门诊楼的装修改造竣工验收并投入使用；高压电杆线移除工程于2023年4月的完工;负压救护车于2022年4月采购并且投入使用，其他使用设备于2022年12月30日止采购安装投入使用。污水处理站、消毒供应室已经完工，还有部分附属设施正在建设中。目前已经该总体项目的80%。 |  |
| 桂林市雁山区卫生健康局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | P21450311-0017 | 一般债券 | 75 | 2022-03-16 | 2.96% | 10 | 雁山区乡镇饮用水监测项目 | 雁山区各乡镇 | 75 | 75 | 0 | 0 | 2022年3月开始实施，2022年8月8日成功开标，8月17日签订采购合同；2023年5月31日已通过最终验收，正在进行联网和试运行。 |  |

截至2022年末发行的新增政府一般债券

资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 201一般公共服务支出 |  |
| 2 |  |  | 202外交支出 |  |
| 3 |  |  | 203国防支出 |  |
| 4 |  |  | 204公共安全支出 |  |
| 5 |  |  | 205教育支出 |  |
| … |  |  | 206科学技术支出 |  |
|  |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  |  | 208社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  |  | 211节能环保支出 |  |
|  |  |  | 212城乡社区支出 |  |
|  |  |  | 213农林水支出 |  |
|  |  |  | 214交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 216商业服务业等支出 |  |
|  |  |  | 217金融支出 |  |
|  |  |  | 219援助其他地区支出 |  |
|  |  |  | 220自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  | 221住房保障支出 |  |
|  |  |  | 222粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |