附件2

截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 桂林市雁山城市建设投资有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 其他领域专项债券 | 20000 | 2021-05-27 | 3.8% | 20 | 桂林市雁山区奇峰创业工业园区（一期)工程 | 产业园区基础设施 | 75605 | 20000 | 24505 | 20000 | 0 | 24505 | 子项目5栋标准厂房和南湾河整治基本完成，其余项目正在积极推进，未开始运营 |  |
| 桂林市桂雁经济发展有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 其他领域专项债券 | 3000 | 2022-02-23 | 3.32% | 20 | 桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程 | 产业园区基础设施 | 116899.89 | 51200 | 92433 | 51200 | 0 | 92433 | 已完成中心环线等8条道路建设，雁翔路等5条道路在建，未开始运营 |  |
| 桂林市桂雁经济发展有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 2205768 | 其他领域专项债券 | 5000 | 2022-05-19 | 3.32% | 20 | 桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程 | 产业园区基础设施 | 116899.89 | 51200 | 92433 | 51200 | 0 | 92433 | 已完成中心环线等8条道路建设，雁翔路等5条道路在建，未开始运营 |  |
| 桂林市桂雁经济发展有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | 2271161 | 其他领域专项债券 | 6200 | 2022-06-17 | 3.28% | 20 | 桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程 | 产业园区基础设施 | 116899.89 | 51200 | 92433 | 51200 | 0 | 92433 | 已完成中心环线等8条道路建设，雁翔路等5条道路在建，未开始运营 |  |

截至2022年末发行的新增政府专项债券

资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 桂林市雁山区奇峰创业工业园区（一期)工程 | 20000 | 206科学技术支出 |  |
| 2 | 桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程 | 3000 | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3 | 桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程 | 5000 | 208社会保障和就业支出 |  |
| 4 | 桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程 | 6200 | 211节能环保支出 |  |
| 5 |  |  | 212城乡社区支出 |  |
| … |  |  | 213农林水支出 |  |
|  |  |  | 214交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 217金融支出 |  |
|  |  |  | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券 | 34200 |